BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG LEARNINGHUB NỀN TẢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG MINH TÍCH HỢP CHATBOT AI

TÀI LIỆU TEST PLAN

GVHD: Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

Huỳnh Tấn Thịnh	28211154283

Nguyễn Văn Lộc	28219054056

Trần Nguyên Đồng	28211106644

Mai Hồ Như Uyên	28201126861

Phạm Hoàng Trung	27211231319

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng LearningHub Nền tảng quản lý đào tạo thông minh tích hợp Chatbot AI |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Trung Thuận Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Trần Nguyên Đồng Email: nguyendong20041@gmail.com Tel: 0356900387 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Huỳnh Tấn Thịnh |  | huynhtanthinh11993@gmail.com | 0867818425 |
| Thành viên trong đội | Trần Nguyên Đồng |  | nguyendong20041@gmail.com | 0356900387 |
|  | Nguyễn Văn Lộc |  | locloclock41@gmail.com | 0379428636 |
|  | Mai Hồ Như Uyên |  | maihonhuuyen@gmail.com | 0376182979 |
|  | Phạm Hoàng Trung |  | phamhoangtrung261203@gmail.com | 0397236397 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng LearningHub Nền tảng quản lý đào tạo thông minh tích hợp Chatbot AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Mai Hồ Như Uyên |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mai Hồ Như Uyên | 23/3/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Mai Hồ Như Uyên |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Trung Thuận | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Nguyên Đồng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Tấn Thịnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Nguyên Đồng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Văn Lộc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Hồ Như Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phạm Hoàng Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	4

1.1.	Mục tiêu	4

1.2.	Phạm vi tài liệu	4

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	4

1.4.	Tài liệu tham khảo	4

1.5.	Các mức kiểm thử	4

2.	CHI TIẾT	4

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	4

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	5

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	5

2.4.	Các chức năng không được kiểm thử	5

2.5.	Các tài liệu	5

2.6.	Lịch trình kiểm thử	6

2.6.1.	Sprint 1	6

2.6.2.	Sprint 2	7

2.6.3.	Sprint 3	8

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	9

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1.	Phần cứng và phần mềm	10

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	10

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng LearningHub Nền tảng quản lý đào tạo thông minh tích hợp Chatbot AI”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Quên mật khẩu

- Quản lý phân quyền

- Quản lý tài khoản

- Quản lý khoa

- Quản lý ngành

- Quản lý môn học

- Quản lý tín chỉ

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý học viên

- Quản lý nhân viên

- Quản lý lớp học phần

- Quản lý lịch học

- Quản lý liên hệ

- Quản lý nội dung thông báo

- Quản lý thông báo

- Quản lý bài viết và tin tức

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Dashboard học viên

- Quản lý thông tin cá nhân

- Xem lịch cá nhân

- Xem chương trình đào tạo

- Xem tài liệu

- Xem bài tập

- Test Quiz

- Đăng ký tín chỉ

- Dashboard giảng viên

- Xem thông báo

- Quản lý tài liệu

- Quản lý bài tập

- Quản lý Test Quiz

- Quản lý lớp học phần giảng dạy

  - Các chức năng kiểm thử trong sprint 4

- Theo dõi tiến độ học tập

- Thanh toán học phí

- Quản lý học phí

- Quản lý điểm

- Quản lý chuyên cần

- Gửi thông báo học phí

- Đánh giá giảng viên

- Sử dụng Chatbot AI

- Báo cáo và thống kê

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 18/03/2026 | 31/03/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 4 | Uyên |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 12 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quên mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý phân quyền | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý khoa | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý ngành | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý môn học | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lí tín chỉ | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Uyên |
| 1.3 | Testing | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 9 |  |
|  | Kiểm tra đăng nhập | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra đăng xuất | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quên mật khẩu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý phân quyển | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý tài khoản | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý khoa | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý ngành | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý môn học | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý tín chỉ | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 1 | Uyên |
| 1.4 | Re-testing | 29/03/2026 | 31/03/2026 | 15 |  |
|  | Kiểm tra lại đăng nhập | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại đăng xuất | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quên mật khẩu | 29/03/2026 | 29/03/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý phân quyền | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài khoản | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý khoa | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý ngành | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý môn học | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý tín chỉ | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 2 | Uyên |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 01/04/2026 | 14/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 05/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Uyên |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý học viên | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý nhân viên. | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lớp học phần | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lịch học | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý liên hệ | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý nội dung thông báo. | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông báo | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý bài viết và tin tức | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Uyên |
| 1.3 | Testing | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 9 |  |
|  | Kiểm tra quản lý học viên | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý nhân viên | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý lớp học phần | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý lịch học | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý liên hệ | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý nội dung thông báo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý thông báo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý bài viết và tin tức | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Uyên |
| 1.4 | Re-testing | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại quản lý học viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý nhân viên | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý lớp học phần | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý lịch học | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý liên hệ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý nội dung thông báo | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý thông báo | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý bài viết và tin tức | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Uyên |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 15/04/2026 | 28/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Uyên |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 23 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Dashboard học viên | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 3 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý thông tin cá nhân | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch cá nhân | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem chương trình đào tạo | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem tài liệu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem bài tập | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Test Quiz | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký tín chỉ | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Dashboard giảng viên | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho xem thông báo | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài liệu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý bài tập | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý Test Quiz | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lớp học phần giảng dạy | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Uyên |
| 1.3 | Testing | 24/04/2026 | 26/04/2026 | 20 |  |
|  | Kiểm tra Dashboard học viên | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý thông tin cá nhân | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra xem lịch cá nhân | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra xem chương trình đào tạo | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra xem tài liệu | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra xem bài tập | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra Test Quiz | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra đăng ký tín chỉ | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra Dashboard giảng viên | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra xem thông báo | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý tài liệu | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý bài tập | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý Test Quiz | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý lớp học phần giảng dạy | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Uyên |
| 1.4 | Re-testing | 27/04/2026 | 28/04/2026 | 16 |  |
|  | Kiểm tra lại Dashboard học viên | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý thông tin cá nhân | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại xem lịch cá nhân | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại xem chương trình đào tạo | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại xem tài liệu | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại xem bài tập | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại Test Quiz | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại đăng ký tín chỉ | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại Dashboard giảng viên | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại xem thông báo | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý tài liệu | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý bài tập | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý Test Quiz | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý lớp học phần giảng dạy | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Uyên |

    - Sprint 4

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 4 | 29/04/2026 | 09/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 4 | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 3 | Uyên |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 12 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho theo dõi tiến độ học tập | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho thanh toán học phí | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý học phí | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý chuyên cần | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho gửi thông báo học phí | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho đánh giá giảng viên | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho sử dụng Chatbot AI | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho báo cáo và thống kê | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Uyên |
| 1.3 | Testing | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 12 |  |
|  | Kiểm tra theo dõi tiến độ học tập | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra thanh toán học phí | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý học phí | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý điểm | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Uyên |
|  | Kiểm tra quản lý chuyên cần | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra gửi thông báo học phí | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra đánh giá giảng viên | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra sử dụng Chatbot AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra báo cáo và thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Uyên |
| 1.4 | Re-testing | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 9 |  |
|  | Kiểm tra lại theo dõi tiến độ học tập | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại thanh toán học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý điểm | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại quản lý chuyên cần | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại gửi thông báo học phí | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại đánh giá giảng viên | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại sử dụng Chatbot AI | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Uyên |
|  | Kiểm tra lại báo cáo và thống kê | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 1 | Uyên |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Planning | Microsoft Office | Microsoft | 2020 |
| Project Management | Microsoft Office | Microsoft | 2020 |
| Project Documented | Microsoft Office | Microsoft | 2020 |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Huỳnh Tấn Thịnh | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm - Định hướng, hỗ trợ cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí - Bảo vệ thành viên trong nhóm và tránh các rắc rối có thể phát sinh |
| Nhóm phát triển dự án | Trần Nguyên Đồng Nguyễn Văn Lộc Phạm Hoàng Trung | - Thực hiện kế hoạch kiểm thử - Hỗ trợ người dùng chấp nhận thử nghiệm - Phát triển các kịch bản thử nghiệm đơn vị - Thực hiện bài kiểm tra đơn vị - Sửa lỗi |
| Đội đảm bảo chất lượng | Mai Hồ Như Uyên | - Xác định, sắp xếp thứ tự và thực hiện các trường hợp thử nghiệm - Tạo ra kế hoạch kiểm thử - Đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra - Quản lý các vấn đề / rủi ro liên quan đến đội kiểm thử |