BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG LEARNINGHUB - NỀN TẢNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THÔNG MINH TÍCH HỢP CHATBOT AI

TÀI LIỆU REFLECTION

GVHD: ThS. Nguyễn Trung Thuận

Nhóm SVTH:

Huỳnh Tấn Thịnh	28211154283

Nguyễn Văn Lộc	28219054056

Trần Nguyên Đồng	28211106644

Mai Hồ Như Uyên	28201126861

Phạm Hoàng Trung	27211231319

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng LearningHub - Nền tảng quản lý đào tạo thông minh tích hợp Chatbot AI |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 12/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Trung Thuận Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Trần Nguyên Đồng Email: nguyendong20041@gmail.com Tel: 0356900387 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Huỳnh Tấn Thịnh |  | huynhtanthinh11993@gmail.com | 0867818425 |
| Thành viên trong đội | Trần Nguyên Đồng |  | nguyendong20041@gmail.com | 0356900387 |
|  | Nguyễn Văn Lộc |  | locloclock41@gmail.com | 0379428636 |
|  | Mai Hồ Như Uyên |  | maihonhuuyen@gmail.com | 0376182979 |
|  | Phạm Hoàng Trung |  | phamhoangtrung261203@gmail.com | 0397236397 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký kỹ thuật số RSA |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |
| Người thực hiện | Trần Nguyên Đồng |

LỊCH SỬ CHỈNH CẬP NHẬT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh cập nhật | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Trần Nguyên Đồng | 10/4/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Trần Nguyên Đồng | 10/4/2026 | Bản chính thức |
| 1.2 | Trần Nguyên Đồng | 10/4/2026 | Chỉnh sửa |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Trung Thuận | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Trần Nguyên Đồng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Huỳnh Tấn Thịnh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Trần Nguyên Đồng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Văn Lộc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Hồ Như Uyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phạm Hoàng Trung | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU	4

2.	ĐÁNH GIÁ	4

2.1.	Những điều đã làm được	4

2.2.	Những điều chưa làm được	4

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	4

3.1.	Thuận lợi	4

3.2.	Khó khăn	5

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	5

- MỤC TIÊU

- Tìm hiểu và áp dụng quy trình Scrum trong phát triển phần mềm thực tế.

- Xây dựng một nền tảng quản lý đào tạo thông minh (LearningHub) đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các cơ sở đào tạo.

- Tích hợp thành công Chatbot AI sử dụng công nghệ NLP để hỗ trợ tương tác thông minh.

- Vận dụng các công nghệ hiện đại (Spring Boot, ReactJS, PostgreSQL) để tạo ra sản phẩm chất lượng cao.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý dự án và giải quyết vấn đề trong môi trường thực tế.

2. ĐÁNH GIÁ

2.1. Những điều đã làm được

- Hoàn thành 98% phạm vi đề tài theo đúng kế hoạch đề cương.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình Scrum với 4 Sprint, thực hiện đầy đủ các buổi Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review và Retrospective.

- Xây dựng hoàn chỉnh Backend bằng Spring Boot với hệ thống RESTful API, Spring Security (JWT), JPA, và LangChain4j.

- Phát triển Frontend responsive bằng ReactJS, hỗ trợ tốt trên desktop, tablet và mobile.

- Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu PostgreSQL với đầy đủ ràng buộc, transaction và tối ưu truy vấn.

- Tích hợp thành công Chatbot AI sử dụng mô hình Llama 3.3 qua Groq API, kết hợp LangChain4j để quản lý ngữ cảnh hội thoại (Chat Memory). Chatbot có khả năng tư vấn ngành học, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ theo vai trò người dùng.

- Thực hiện đầy đủ phân quyền RBAC cho 4 vai trò: Quản trị viên, Giảng viên, Kế toán, Học viên.

- Hoàn thiện các module chính: quản lý người dùng, khóa học, lớp học phần, bài tập, điểm số, học phí, lịch học, thông báo và dashboard.

- Áp dụng mã hóa mật khẩu bằng BCrypt, gửi email tự động qua Gmail API.

- Viết đầy đủ các tài liệu dự án (Proposal, User Story, Reflection, Báo cáo hoàn chỉnh).

- Quản lý source code chuyên nghiệp trên Git/GitHub.

- Đạt được hầu hết các yêu cầu phi chức năng: thời gian phản hồi API < 500ms, hỗ trợ tải đồng thời, tỷ lệ lỗi thấp.

2.2. Những điều chưa làm được

- Chưa tích hợp module thanh toán trực tuyến (do giới hạn thời gian).

- Chưa triển khai môi trường production với CI/CD và hạ tầng cloud đầy đủ.

- Chưa có đánh giá thực tế từ khách hàng cuối (chỉ kiểm thử nội bộ và với giảng viên hướng dẫn).

- Chatbot hiện tại chủ yếu xử lý các câu hỏi thường gặp; khả năng xử lý câu hỏi phức tạp, đa ngữ cảnh dài hạn còn hạn chế.

- Một số báo cáo thống kê nâng cao (phân tích dữ liệu học tập sâu) chưa được triển khai.

3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

3.1. Thuận lợi

- Đề tài có tính thực tiễn cao, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số giáo dục.

- Giảng viên hướng dẫn tận tình hỗ trợ, định hướng rõ ràng.

- Nhóm có sự phân công rõ ràng, tinh thần trách nhiệm cao.

- Công nghệ lựa chọn (Spring Boot + ReactJS + PostgreSQL + Groq AI) ổn định, có tài liệu phong phú.

- Hoàn thành đúng deadline và đạt chất lượng tốt.

3.2. Khó khăn

- Thời gian thực hiện ngắn (chỉ 2 tháng) nên phải làm việc cường độ cao, thường xuyên tăng ca.

- Ban đầu nhóm chưa quen với quy trình Scrum nên Sprint 1 gặp nhiều chậm trễ.

- Khó khăn trong việc cân bằng workload giữa các thành viên.

- Tích hợp Chatbot AI đòi hỏi tìm hiểu sâu về Prompt Engineering và LangChain4j.

- Phối hợp nhóm đôi lúc chưa đồng bộ do khác biệt về lịch học và quan điểm thiết kế.

4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Kế hoạch chi tiết và bám sát kế hoạch là yếu tố quyết định thành bại của dự án.

- Scrum là phương pháp rất hiệu quả nếu tuân thủ nghiêm ngặt, đặc biệt là Retrospective để cải tiến liên tục.

- Phải lắng nghe và tôn trọng ý kiến thành viên để giải quyết bất đồng, hướng tới mục tiêu chung.

- Học công nghệ mới cần có kế hoạch học tập song song với làm dự án.

- Testing và Code Review sớm giúp phát hiện và sửa lỗi kịp thời, tránh tích tụ nợ kỹ thuật.

- Quản lý thời gian cá nhân và giao tiếp nhóm là kỹ năng quan trọng nhất khi làm việc nhóm dự án lớn.

- Luôn đặt mục tiêu “Minimum Viable Product” (MVP) rõ ràng trước khi mở rộng tính năng.